Project Charter

**Nama Proyek :** Proyek Pembuatan Web Profil Pusat Pengembangan Pribadi (PPP)

**Tanggal Mulai Proyek :** 4 Febuari 2016 **Tanggal Selesai Proyek :** 4 April 2016

**Manajer Proyek :** Daniel Reinaldo, 085725570704

**Tujuan Proyek :** Membuat web profile unit PPP di Unversitas Kristen Duta Wacana, yang bertujuan untuk memberikan informasi lengkap seputar unit PPP. Adapun isi dari profile tersebut meliputi informasi layanan yang unit PPP miliki seperti Psikotes, Konseling, dan Target Pelatihan. Selain itu web ini juga menampilkan aktifitas – aktifitas harian dan tahunan yang dilakukan unit PPP, contohnya P3DM, Open House, dll. Web ini juga menyediakan Artikel – artikel Self Help yang berguna untuk membangun karakter dan membantu mengenali diri sendiri. Selain web ini juga memiliki Testimoni dari Instansi – instansi yang pernah berkerja sama dengan unit PPP. Informasi – informasi tambahan seperti Jadwal konseling, alamat, dan nomor kontak juga dimuat dalam Web ini.

**Pendekatan :**

* Mencari Informasi mengenai unit PPP, seperti Lokasi, Penanggung Jawab, fungsi unit, dll.
* Membuat Perencanaan Proyek, meliputi Pembagian Tugas setiap Divisi beserta Deadlinenya, perkiraan biaya proyek, dll.
* Mengumpulkan kebutuhan – kebutuhan yang diinginkan unit PPP, dengan cara wawancara dengan unit tersebut
* Membuat Mockup Desain Web dan mengkonsultasikannya ke unit PPP
* Membuat Web sesuai dengan kebutuhan unit PPP dan melaporkannya.

**Kriteria Kesuksesan Proyek :**

* Project Selesai sesuai dengan waktu kesepakatan (tidak lebih dari 2 bulan).
* Biaya Pengerjaan proyek tidak melebihi estimasi biaya.
* Web Profil PPP sesuai kesepakatan awal dengan pihak PPP.
* Proses pengujian Web Profil PPP berhasil.
* Telah dilakukan pelatihan penggunaan Web Profil PPP kepada staff PPP.
* Pihak PPP menerima dan menggunakan Web Profil PPP.