Notulen Rapat

Bulan Januari

Rapat 28 Januari 2016

**-** Melakukan rapat untuk melakukan pembagian tugas dan job dari masing - masing anggota serta menentukan nama kelompok.

Rapat 29 Januari 2016

**-** Sudah tanya ke Unit PPP tetapi Kepala Unit sedang tidak ada di tempat.

- Unit PPP sedang membutuhkan Website

- Divisi Komunikasi sudah meninggalkan no telp nanti Unit PPP akan menghubungi.

Bulan Februari

Rapat 4 Februari 2016

**-** Membuat Desain Website berdasarkan data hasil wawancara

**-** Minggu depan target Prototype Website sudah harus jadi

Rapat 19 Februari 2016

**-** Membagi tugas pengerjaan Project Charter, Requirment Gathering, Job Description & Project Rules, Risk Registers, dan Cost Estimation.

**-** Melakukan evaluasi dan merevisi kembali desain yang telah di konsultasikan dengan Kepala Unit PPP

Rapat 26 Februari 2016

- Melakukan revisi Risk Registers, Project Charter, Cost Estimation, dan Job Description

- Senin 29 Februari akan konsul lagi dengan Dosen.

- Rabu 2 Maret 2016 kumpul lagi untuk mempelajari tentang Github dan mengerjakan WBS, Gant Chart dan juga Milestone.

Bulan Maret

Rapat 2 Maret 2016

**-** Mempelajari cara penggunaan Github dan mengerjakan WBS.