**Weekly Report**

|  |
| --- |
| Januari |
| Minggu Ke-4 | - Melakukan pembagian tugas dan job dari masing - masing anggota serta menentukan nama kelompok.  - Divisi Komunikasi sudah melakukan komunikasi ke Unit PPP, tetapi belum bisa bertemu dengan kepala unitnya.  - Unit PPP juga sedang membutuhkan website dan Divisi Komunikasi sudah meninggalkan no telp nanti pihak PPP akan menghubungi. |

|  |
| --- |
| Februari |
| Minggu Ke-1 | - Melakukan wawancara dengan Kepala Unit PPP dan mendapatkan data - data untuk membuat desain  - Rapat bersama tanggal 4 Februari 2016 membahas tentang pembagian tugas untuk pembuatan desain web berdasarkan data hasil wawancara dan menargetkan minggu depan prototype website sudah jadi. |
| Minggu Ke-2 | - Proses pembuatan Desain website untuk unit PPP |
| Minggu Ke-3 | - Memperlihatkan hasil desain ke Kepala Unit PPP  - Rapat bersama tanggal 19 Februari 2016 membicarakan tentang hasil dari desain yang telah ditunjukan ke Unit PPP dan membagi tugas untuk merevisi kembali desain website, membuat Project Charter, Requirment Gathering, Job Description & Project Rules, Risk Registers, dan Cost Estimation. |
| Minggu Ke-4 | - Melakukan konsultasi Project Charter, Requirment Gathering, Job Description & Project Rules, Risk Registers, dan Cost Estimation ke dosen.  - Rapat bersama tanggal 26 Februari 2016 melakukan revisi untuk Risk Registers, Cost Estimation, Job Description, dan Project Charter yang kemudian akan di konsultasikan ke Dosen lagi.  - Memperlihatkan hasil desain yang baru ke Kepala Unit PPP |

|  |
| --- |
| Maret |
| Minggu Ke-1 | - Rapat bersama tanggal 2 Maret melakukan revisi Project Role, Cost Estimation, Scope Statement dan juga Project Charter dan mempelajari cara penggunaan Github.  - Melakukan konsultasi ke Dosen dan kemudian melakukan revisi untuk bagian yang masih salah  - Melakukan konsultasi lagi dan meminta tanda tangan untuk Project Charter |
| Minggu Ke-2 | - Mengerjakan Gant Chart, Milestone dan WBS  - Meminta tanda tangan ke dosen untuk Project Charter  - Melakukan Revisi untuk Project Charter |
| Minggu Ke-3 |  |
| Minggu Ke-4 |  |