Scope Statement

**Project Title** : Proyek Pembuatan Web Profil Pusat Pengembangan Pribadi (PPP)

**Date** : 23 Februari 2016

**Prepared By**  : Daniel Reinaldo, Project Manager, daniel.reinaldo@si.ukdw.ac.id

**Project Summary and Justification** : Ibu Nevi, selaku Penanggung jawab dari Pusat Pengembangan Pribadi (PPP) mengajukan permintaan untuk dibuatnya Web Profil PPP untuk membantu PPP dalam membagikan informasi. Dengan adanya Web Profil PPP akan membuat mahasiswa maupun orang umum lebih mudah mendapatkan informasi mengenai PPP seperti deskripsi PPP itu sendiri, layanan / fasilitas yang ditawarkan, serta kegiatan yang diadakan oleh PPP. Web Profil PPP juga membantu mahasiswa / orang umum dapat mengetahui jadwal konsultasi, lokasi, kontak, bahkan hari libur tahunan dengan lebih mudah karena tanpa harus datang langsung ke lokasi PPP. Untuk estimasi biaya yang diperhitungkan adalah Rp 6.820.000,00.

**Product Characteristic and Requirements** :

1. Web Profil PPP berisi informasi seputar PPP sesuai dengan data yang diberikan oleh pihak PPP.
2. Web Profil PPP akan dilengkapi dengan fitur untuk memasukkan, mengubah, dan menghapus artikel-artikel Self Help sehingga pengguna dapat memperbarui artikel Self Help sesuai kebutuhan.
3. Artikel selain Self Help (contoh berita kegiatan rutin dan tahunan) juga tersedia untuk memperjelas informasi mengenai Web Profil PPP.
4. Terdapat keamanan untuk pengguna Web Profil PPP karena untuk pembuatan akun tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan harus melalui akun admin.
5. Terdapat fitur pencarian pada Web Profil PPP untuk memudahkan mahasiswa / orang umum melakukan pencarian artikel sesuai dengan kebutuhan.
6. Untuk rancangan desain Web Profil PPP di dominasi warna hijau muda guna memberikan rasa nyaman saat mahasiswa / orang umum membuka web tersebut. selain itu juga terdapat warna kuning dan biru (seperti logo PPP) agar terlihat lebih cerah.

**Summary of Project Deliverables**

**Project management-related deliverables** : Project Charter, Scope Statement, Project Management Plan (WBS, Jadwal : Gantt Chart, Milestone List), Estimasi Biaya, Laporan Progress Pengerjaan Mingguan, Presentasi Proyek Akhir, Laporan Proyek Akhir, Hasil Evaluasi Proyek, dan dokumen terkait lainnya.

**Product-related deliverables**  :

1. Wawancara kebutuhan dengan Ibu Nevi selaku penanggung jawab PPP untuk mengetahui kebutuhan dari Web Profil yang akan dibuat mengenai PPP.
2. Mengumpulkan Data yang diperlukan dalam pembuatan web mulai dari brosur mengenai PPP hingga artikel-artikel Self Help (baik dalam bentuk Softcopy maupun Hardocpy)
3. Pelatihan untuk menggunakan Web Profil PPP untuk staff pengurus PPP.
4. Dalam fitur artikel Self-Help dan pengaturan Login web digunakan database untuk menyimpan data tersebut.
5. Rencana pengujian akan dilakukan untuk memastikan Web Profil PPP sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari pihak PPP.

**Project Success Criteria**  :

* Project Selesai sesuai dengan waktu kesepakatan (tidak lebih dari 2 bulan).
* Biaya Pengerjaan proyek tidak melebihi estimasi biaya.
* Web Profil PPP sesuai kesepakatan awal dengan pihak PPP.
* Proses pengujian Web Profil PPP berhasil.
* Telah dilakukan pelatihan penggunaan Web Profil PPP kepada staff PPP.
* Pihak PPP menerima dan menggunakan Web Profil PPP.